**GRUPO # 7**

**William Nieto, Freddy Rodriguez.**

**PROYECTO: CarroLite**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 1**

**FECHA: 16/11/2021- 17/11/2021**

El primer meeting no quedo registrado, ya que no se encontró la función de grabar.

Los roles son:

William Nieto , implementador ,desanador.

Freddy Rodriguez Scrum master, implementador.

(con posibilidad de incluir un nuevo integrante)

Las reuniones se realizarán los días lunes y martes de cada semana. Desde las 18:00 hasta las 20:00

Mantendremos el proyecto del ciclo anterior que se llama RentaVehiculos. Intentando aplicarle las mejoras de este nuevo ciclo. Hemos retomado el proyecto anterior por que los dos hicimos parte de este proyecto y lo conocemos muy bien.

Las funcionalidades de nuestro proyecto serán:

Las funcionalidades presentadas son que esperamos resolver para hacer que nuestra app funcione. enfocándonos en los puntos 1 y 3 haciendo uso de los conocimientos adquiridos en las próximas clases.

* Poder registrar un usuario.
* que el usuario pueda entrar y salir de su cuenta.
* Realizar procesos de renta del vehículos(métodos de pago)
* Base de datos(vehículos)
* Reservas
* Cancelaciones

Enlace del github

<https://github.com/aleonardocardenas/rentavehiculos>

el proceso, la duración y la creación de los funcionalidades se seguirán mediante Project libre, la fecha estima de entrega será a finales de diciembre, igualmente las fechas podrán cambiar dependiendo a los avances que tengamos, cada funcionalidad le corresponderá una semana intentado terminar las 5 funcionalidades seleccionadas antes de terminar el ciclo.

Agregamos las imágenes del Mockup del proyecto con las funcionalidades a desarrollar.





